| АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 31октября 2023 года | с. Красный Кут | № 34 |
| Об утверждении плана мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог Краснокутского сельского поселения на 2024 год |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Соглашения от 27.12.2021г «О передаче осуществления части полномочий администрацией Спасского муниципального района администрации Краснокутского сельского поселения по решению вопросов местного значения в границах поселения»

1. Утвердить план мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Краснокутское  сельское поселение на 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснокутского

сельского поселения                                          А.Б Петриченко

Приложение

к постановлению администрации

Краснокутского сельского поселения

от 31.10.2023г №34

| № п/п | Адрес | Необходимые мероприятия | Планируемые сроки выполнения мероприятий (месяц) 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Вишневка | ямочный ремонт по ул.Пионерская | август-ноябрь |
|  |  | ямочный ремонт по пер.Лесной | август-ноябрь |
|  |  | ямочный ремонт по ул.Зеленая | август-ноябрь |
|  |  | Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | декабрь-февраль |
| 2 | с. Красный Кут | ямочный ремонт по пер.Прохладный | апрель-июнь |
|  |  | отсыпка дороги ул.Школьная ) | июнь-август |
|  |  | Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | декабрь-февраль |
| 3 | с. Евсеевка | отсыпка дороги по ул.Лесной | май-июнь |
|  |  | Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | декабрь-февраль |
|  |  | (опилка деревьев, вырубка кустарника на обочинах дорог) ул.Надречная | май-июнь |
|  |  | (опилка деревьев, вырубка кустарника на обочинах дорог) пер.Овражный | май-июнь |