

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2022 г. с. Красный Кут № 4-па

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Краснокутского сельского поселения от 10.02.2020 года**

**№3 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Краснокутского сельского поселения» на 2020 – 2027 годы**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края, в соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений». В соответствии с пп.19 п.1 и п.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Краснокутского сельского поселения, администрация Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Краснокутского сельского поселения от 10 февраля 2020 года № 3 «Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды Краснокутского сельском поселения» на 2020-2027 годы» следующие изменения:

2. В паспорте программы позицию “Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы № 2

«Благоустройство территорий Краснокутского сельского поселения» на 2020-2027 годы” изложит в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы № 2  «Благоустройство территорий Краснокутского сельского поселения» на 2020-2027 годы. | Мероприятия подпрограммы реализуются путём софинансирования за счет средств бюджета Приморского края и бюджета Краснокутского сельского поселения.  На 2020 год объем финансирование составляет 3 030 303,04 рублей, из них:  средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;  средства муниципального бюджета –30 303,04 рублей.  2021 год – 3 030 303,04 рублей, из них:  средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;  средства муниципального бюджета –30 303,04 рублей.  2022 год – 3 030 303,04 рублей, из них:  средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;  средства муниципального бюджета –30 303,04 рублей.  2023 год – 3 030 303,04 рублей, из них:  средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;  средства муниципального бюджета –30 303,04 рублей  2024 год – 3 030 303,04 рублей, из них:  средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;  средства муниципального бюджета –30 303,04 рублей  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей |

3. Приложение №1 к программе изложить в новой редакции:

**Список дворовых территорий, включенных в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды Краснокутского сельского поселения»**

**на 2020-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | | | | Срок выполнения работ |
| Ремонт дворовых проездов | Установка скамеек | Установка урн для мусора | Обеспечение  освещения |  |
|  | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 1 | + | + | + | - | 2020 год |
|  | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 10 | + | + | + | - | 2020 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 7 | + | + | + | - | 2021 год |
| 4. | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 11 | + | + | + | - | 2021 год |
| 5. | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 8 | + | - | - | - | 2022 год |
| 6. | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 9 | + | - | - | - | 2022 год |

**Список общественных территорий, включенных в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды Краснокутского сельского поселения»**

**на 2020-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Наименование территории (объекта) | Вид работ | Срок выполнения работ |
| I. | Общественные территории | | | |
| 1. | Ориентир: Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Трудовая, д. 18 | с. Красный Кут, ул. Трудовая,д. 18 | размещение скейт-площадки | 2023 |

Данный перечень подлежит корректировке в соответствии с выделенными субсидиями, а также по результатам общественных обсуждений.

4. Приложение №2 к программе изложить в новой редакции:

**Финансирование и основные мероприятия муниципальной программы в 2020-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Общий объем финансирования  (тыс. руб.) | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | |
| Заинтересован-ные лица | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования | Администрация Краснокутского сельского поселения | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 | 3 030 303,04  3 030 303,04  3 030 303,04  3 030 303,04  3 030 303,04  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 30 303,04  30 303,04  30 303,04  30 303,04  30 303,04  0,00  0,00  0,00 | 3 000 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00  0,00  0,00  0,00 |

5. Приложение №5 изложит в новой редакции:

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2020-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | | | |  |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Краснокутского сельского поселения»  на 2020-2027 гг. | Администрация Краснокутского сельского поселения | Бюджет администрации Краснокутского сельского поселения | 974 | 0503 | 1010160100 | 244 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет |  | 974 | 0503 | 1010192610 | 244 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Краснокутского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Горизонт».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснокутского А.Б. Петриченко

сельского поселения

Приложение

к постановлению администрации

Краснокутского сельского поселения

Спасского муниципального района

от 05.11.2020 года № 35/1

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**КРАСНОКУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**НА 2020-2027 годы.**

2020 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Краснокутского сельского поселения» на 2020-2027 годы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района |
| Участники Программы | Администрация Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района |
| Структура муниципальной Программы | Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Краснокутского сельского поселения» на 2020-2027 годы.  Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий Краснокутского сельского поселения» на 2020-2027 годы. |
| Цели Программы | Создание благоприятных, комфортных условий для проживания граждан посредствам благоустройства территорий муниципального образования Краснокутского сельского поселения |
| Задачи Программы | • Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Краснокутского сельского поселения;  • Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Краснокутского сельского поселения;  • асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий;  • Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Краснокутского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  -доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  - доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Краснокутского сельского поселения;  - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Краснокутского сельского поселения. |
| Срок реализации  Программы | 2020-2027 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований |  |
| Подпрограммы №1 «Формирование современной городской среды Краснокутского сельского поселения» на 2020-2027 годы. | Мероприятия подпрограммы реализуются путём софинансирования за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Приморского края, бюджета Краснокутского сельского поселения и средств заинтересованных лиц (собственники помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству):  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей; |
| Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы № 2  «Благоустройство территорий Краснокутского сельского поселения» на 2020-2027 годы. | Мероприятия подпрограммы реализуются путём софинансирования за счет средств бюджета Приморского края и бюджета Краснокутского сельского поселения:  На 2020 год объем финансирование составляет 3 030 303,04 рублей из них:  средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;  средства муниципального бюджета –30 303,04 рублей.  2021 год – 3 030 303,04 рублей, из них:  средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;  средства муниципального бюджета –30 303,04 рублей.  2022 год – 3 030 303,04 рублей, из них:  средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;  средства муниципального бюджета –30 303,04 рублей.  2023 год – 3 030 303,04 рублей, из них:  средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;  средства муниципального бюджета –30 303,04 рублей;  2024 год – 3 030 303,04 рублей, из них:  средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;  средства муниципального бюджета –30 303,04 рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -количество благоустроенных дворовых территорий;  -количество благоустроенных общественных территорий;  -количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;  -количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок  -доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Краснокутского сельского поселения, 30 процентов.  -количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские работы): ед. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния территорий**

**Краснокутского сельского поселения.**

1.1. В настоящее время одним из главных приоритетов развития территории Краснокутского сельского поселения является создание благоприятных для проживания условий. Благоустройство является основной составляющей, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни населения. Приоритетным направлением развития территории Краснокутского сельского поселения на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

1.2. Приведение уровня благоустройства отдельных территорий Краснокутского сельского поселения до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Краснокутского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

1.3. Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы, которая позволит благоустроить облик муниципального образования Краснокутского сельского поселения (далее – муниципальное образование), улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного, безопасного проживания и отдыха жителей сёл входящих в состав Краснокутского сельского поселения.

1.4. Данная муниципальная программа в области актуальности муниципальной программы «Формирование современной городской среды Краснокутского сельского поселения» на 2020-2027 гг. (далее – муниципальная программа) и необходимость ее реализации на территории муниципального образования обусловлены тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1960-1970 годах и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме.

1.5. Пришло в негодность покрытие дворовых проездов. Требуется ремонт освещения, озеленение дворовых территорий (устройство газонов, посадка деревьев и кустарников). Установка, при необходимости ремонт скамеек, бордюра, газонных ограждений.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития Приморского края, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры.

Целью данной Программы является повышение уровня комплексного благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, территории детских и спортивных площадок, территорий общего пользования населенных пунктов Краснокутского сельского поселения.

Основной задачей для достижения поставленной цели является - совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Краснокутского сельского поселения, дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий детских и спортивных площадок.

Перечень и значения целевых индикаторов и ожидаемый конечный результат программы, отражены в (Приложение №3).

**Раздел 3. Сроки (этапы) реализации программы.**

с 2020 года по 2027 год.

**Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы**

4.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя минимальный перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ.

Минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- установка скамеек и урн для мусора.

- обеспечение освещения территорий.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Перечень дополнительных видов работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации минимального перечня видов работ.

4.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов реализуется при условии принятия собственниками помещений решения, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, и его содержание.

4.3. Благоустройство дворовых территорий по минимальному перечню работ осуществляется при условии согласия собственников помещений (заинтересованных лиц) на трудовое участи (по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении). В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству при условии согласия на трудовое и финансовое участие.

4.4. Доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20% от стоимости выполненных работ по дополнительному перечню видов работ.

4.5. Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения синхронизации реализации мероприятий с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение**

Мероприятия подпрограммы №2 «Благоустройство территорий Краснокутского сельского поселения» на 2020-2027 годы, реализуются путём софинансирования за счет средств бюджета Приморского края, бюджета Краснокутского сельского поселения указаны в Приложении № 1.

|  |
| --- |
| Приложение 1  к программе  «Формирование современной городской среды  Краснокутского сельского поселения»  на 2020-2027 гг. |

**Список дворовых территорий, включенных в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды Краснокутского сельского поселения»**

**на 2020-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | | | | Срок выполнения работ |
| Ремонт дворовых проездов | Установка скамеек | Установка урн для мусора | Обеспечение  освещения |  |
| 1 | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 1 | + | + | + | - | 2020 год |
| 2. | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 10 | + | + | + | - | 2020 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 7 | + | + | + | - | 2021 год |
| 4. | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 11 | + | + | + | - | 2021 год |
| 5. | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 8 | + | + | + | - | 2022 год |
| 6. | 692216, Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Дос, д. 9 | + | - | - | - | 2022 год |

**Список общественных территорий, включенных в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды Краснокутского сельского поселения»**

**на 2020-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Наименование территории (объекта) | Вид работ | Срок выполнения работ |
| 1. | Ориентир: Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Трудовая, д. 18 | с. Красный Кут, ул. Трудовая,д. 18 | размещение скейт-площадки | 2023 |

Приложение 2

к программе

«Формирование современной городской среды

Краснокутского сельского поселения»

на 2020-2027 гг.

**Финансирование и основные мероприятия муниципальной Подпрограммы № 2**

**«Благоустройство территорий Краснокутского сельского поселения» на 2020-2027 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Общий объем финансирования  (тыс. руб.) | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | |
| заинтересованные лица | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования | Администрация Краснокутского сельского поселения | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 | 3 030 303,04  3 030 303,04  3 030 303,04  3 030 303,04  3 030 303,04  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 30 303,04  30 303,04  30 303,04  30 303,04  30 303,04  0,00  0,00  0,00 | 3 000 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00  0,00  0,00  0,00 |

Приложение 3

к программе

«Формирование современной городской среды

Краснокутского сельского поселения»

на 2020-2027 гг.

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значения  показателей | | | | | | | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к программе

«Формирование современной городской среды

Краснокутского сельского поселения»

на 2020-2027 гг.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Основные направления реализации |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1.Благоустройство дворовых территорий.  согласно минимального и дополнительного перечня работ (Приложение 1) | Администрация Краснокутского сельского поселения | 2020 | 2027 | Увеличение  благоустроенных  дворовых территорий, улучшение  эстетического вида  дворов. | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, дворовых территорий и территорий общего пользования поселения |
| 2. Благоустройство общественных территорий.  согласно минимального и дополнительного перечня работ (Приложение 1) | Администрация Краснокутского сельского поселения | 2020 | 2027 | Увеличение  благоустроенных  общественных территорий, улучшение  эстетического вида  дворов. | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, дворовых территорий и территорий общего пользования поселения |

Приложение 5

к программе

«Формирование современной городской среды

Краснокутского сельского поселения»

на 2020-2027 гг.

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2020-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | | | |  |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Краснокутского сельского поселения»  на 2020-2027 гг. | Администрация Краснокутского сельского поселения | Бюджет администрации Краснокутского сельского поселения | 974 | 0503 | 1010160100 | 244 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 30303,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет |  | 974 | 0503 | 1010192610 | 244 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |